**AndoridTalk评审会议纪要**

**1．会议介绍**

AndroiTalk项目阶段性评审，会议在 teleca.chendu 会议室举行，参加会议的有Rabin , Sundy , Alex , Kevin , Daniel , jacky , Andrew. 会议首先由Sundy.Zhang讲述了AndroidTalk整个项目的需求分析，需求设计，根据UML框架图描述了整个项目的架构情况，以及设计模式在整个工程的体现方式。由参会人员提出不明白的问题进行讲解，然后由负责该项目各个模块的人员介绍自己的设计思想与设计成果。会议中的参会人员认真听讲，围绕一些问题进行了热烈的讨论。

**2．会议详情**

会议首先由Sundy.Zhang讲述该项目的设计流程，项目管理方法，结合UML图的方式了说明了speechEngine , speechKernel,speechSerives 三个重要模块在整个程序中的作用，具体讲述每个模块的使用方式以及设计原因。采用自下而上的方式，描述了项目的整体结构。用时序图的方式介绍了从用户的操作到调用语音引擎的过程。会议上rabin提出word的记录方式要比系统记录效率差，建议项目管理采用scrimwork工具。整个项目的框架以及项目的管理说完之后，rabin由于有事情提前离开会议室，然后由各个模块的负责人描述自己模块的设计思想以及成果，daniel根据自己的UML时序图讲述 了自己的设计流程，采用一个listview和一个activity来浏览手机上的文件,并且自己的这种以及代码实现并且开始测试。Jacky用自己的设计图讲述设计流程时，大家发现并指出了设计中的不足之处，因此该模块需要修改现有设计。Alex负责的界面设计中添加自定义命令这个功能和jacky有需要协调的地方，由于会议时间有限，team leader要求Alex和Jacky在下午下班之前给出一个设计方案，如果有需要，随时联系他。会议还提出了个人模块负责人应该在本周13号之前完成从设计模块到具体的编码实现。

**3．会议结语**

通过此次会议，使每个人清楚了解了整个项目从需求分析到整体设计，在到具体模块设计的流程，让每个模块负责人对项目整体以及其它模块的设计有一个更清楚的了解。会上，参会人员对不明白的地方积极提出问题，模块的负责人也积极解答，这样既加深了彼此之间的沟通能力，也是大家能够互相学习到更多的技术知识。